**СПО автоматического сбора и обработки информации о техническом состоянии (конец 2019)**

Требуется:

* ИД по сбору информации о техническом состоянии (октябрь);
* Протоколы ИТС (август);
* ИД о техническом состоянии всех систем (июль);
* ИД прогнозированию технического состояния (октябрь-декабрь);
* ИД по визуализации (июль).

**СПО обеспечения безопасности эксплуатации (май 2020)**

Требуется:

* ИД по автоматизированному учету и контролю размещения состояния потенциально-опасных элементов РКСН;
* ИД по автоматизированному планированию и контролю выполнения мероприятий по обеспечению безопасности эксплуатации РКСН (август);
* ИД по учету нештатных, аварийных и чрезвычайных ситуаций, и происшествий при эксплуатации РКСН. Информационная поддержка оперативного реагирования на них (август);
* ИД по оценке показателей безопасности эксплуатации РКСН (октябрь);
* ИД по прогнозированию последствий нештатных и аварийных ситуаций при эксплуатации РКСН (август);
* ИД по учету условий эксплуатации РКСН (октябрь);
* ИД по автоматизированному учету и контролю состава, состояния и размещения средств ликвидации последствий аварий РКСН (октябрь).

**СПО планирования и контроля работ (июнь 2020)**

Требуется:

* ИД по планированию и контролю мероприятий ИДТЧ (ноябрь).

**СПО управления учета состояния, размещения сил и средств технического обеспечения**

Требуется:

* ИД по модели эксплуатации КСУЭ РК (июль);
* ИД на программу ИИУК-Р (ноябрь)
* ИД по автоматизированному учету и контролю выполнения эксплуатационно-технических характеристик РКСН;
* ИД по автоматизированному учету состава местоположения сил, состояния и местонахождению средств технического обеспечения (октябрь);
* ИД по автоматизированному учету наличий, размещения, закрепления изделий и оборудования РКСН, зданий и сооружений (октябрь);
* ИД по учету результатов проверки знаний и допуска личного состава (октябрь);
* ИД по автоматизированному учету и контролю результатов аттестации рабочих мест, технологического оборудования и объектов инфраструктуры (октябрь).

**СПО учета технического состояния и МТО (май 2020)**

Требуется:

* ИД по учету состояния МТО (ноябрь);

**СПО обеспечения информационного взаимодействия (декабрь 2019)**

Требуется:

* Протоколы ИТС (август).

**СПО управления и контроля функционирования средств СЗИ от НСЛ (июнь 2020)**

**СПО доступа к комплекту документации и автоматизированного формирования документов**

Требуется:

* ИД по организации доступа к комплекту электронной нормативно-технической, эксплуатационной и ремонтной документации на комплекс и его составные части, с возможностью ее периодического обновления (ноябрь).